**Návrh Plánu obnovy na r. 2020– Skupinový vodovod Moravskotřebovska na základě požadavků obcí a provozovatele**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. akce | Název akce | Rozpočtové náklady dle PD - plán | Smlouva o dílo  \*odhad | **Skutečnost** | Hrazeno z | | | zbývá | poznámka |
| Rozpočtu \* odhad | Dotace KRÚ \*odhad | Dotace obcí \*odhad |
|  | **INVESTIČNÍ AKCE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Výměna vod. Kunčina II.et. | 6,090.406,00 | 4,289.576,73 |  | 2,042.097,73 | 2,140.000,00 | 107.479,00 |  | Kunčina |
| 12 | Vým. od. Linhartice 100-48 | 1,598.752,00 | 1,233.279,51 |  | 587.365,51 | 615.000,00 | 30.914,00 |  | Linhartice |
| 13 | Kabel. Příp. Janůvky | 100.000,00 | 100.395,00 |  | 95.375,00 |  | 5.020,00 |  | Janůvky |
| 14 | Moder. napoj. Huttbusch | 70.000,00 | 75.850,00 |  | 72.050,00 |  | 3.800,00 |  | Mor. Třebová |
| 16 | Vým. telem.. stan. Závodiště | 110.000,00 | 104.088,00 |  | 98.888,00 |  | 5.200,00 |  | Mor. Třebová |
| 15 | Zaměř. Stávaj. Vod. Radkov | 55.000,00 | 55.000,00 |  | 52.200,00 |  | 2.800,00 |  | Radkov |
| 17 | Výměna hydr. a šoupat | 600.000,00 | 600.000,00 |  | 600.000,00 |  |  |  |  |
|  | **INVEST. AKCE CELKEM** | **8,624.158,00** | **6,458.189,24** |  | **3,547.976,24** | **2,755.000,00** | **155.213,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **NEINVESTIČNÍ AKCE** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opra.VDJ Koruna - Třebařov | 1,173.033,66 | \*1,100.000,00 |  | \*522,500,00 | \*550.000,00 | \*27.500,00 |  | Třebařov |
|  | Oprava VDJ Křenov | 1,902.370,00 | \*1,900.000,00 |  | \*902.500,00 | \*950.000,00 | \*47.500,00 |  | Křenov |
|  | Riziková analýza | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
|  | **NEINV. AKCE CELKEM** | **3,275.403,66** | **3,200.000,00** |  | **1,625.000,00** | **1,500.000,00** | **75.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROJEKT. DOKUM.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Vým. vod. Radkov | 120.000,00 | 120.000,00 |  | 114.000,00 |  | 6.000,00 |  | Radkov |
| 19 | Vým. vod. St. M.směr Bílá St. | 75.000,00 | 75.000,00 |  | 71.250,00 |  | 3.750,00 |  | St. Město |
| 67 | Vým. vod. St. M. k letišti | 28.000,00 | 28.000,00 |  | 26.600,00 |  | 1.400,00 |  | St. Město |
| 68 | Vým. vod. St.M. – napr. Byto. | 48.000,00 | 48.000,00 |  | 45.600,00 |  | 2.400,00 |  | St. Město |
| 20 | Vým. vod. St.M.- za poštou | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 38.000,00 |  | 2.000,00 |  | St. Město |
| 18 | Vým. vod. Svitavská 2. část | 78.000,00 | 78.000,00 |  | 74.100,00 |  | 3.900,00 |  | Mor. Třenová |
| 65 | Vým. vod. Křenov - Janůvky | 90.000,00 | 90.000,00 |  | 85.500,00 |  | 4.500,00 |  | Křenov |
| 21 | Přeložka vod. Koruna | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 23.750,00 |  | 1.250,00 |  | Koruna |
|  | **PROJ. DOK. CELKEM** | **504.000,00** | **504.000,00** |  | **478.800,00** |  | **25.200,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TECHNICKÝ DOZOR** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kunčina II. etapa | 50.000,00 | 50.000,00 |  | 47.500,00 |  | 2.500,00 |  | Kunčina |
| 12 | Linhartice 100-48 | 25.000,00 | 25.000,00 |  | 23.750,00 |  | 1.250,00 |  | Linhartice |
|  | **TDI CELKEM** | **75.000,00** | **75.000,00** |  | **71.250,00** |  | **3.750,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Financování celkem** |  | **10,237.189,24** |  | **5,723.026,24** | **4,255.000,00** | **259.163,00** |  |  |
|  | **OST. NÁKL. STAVEB** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Poplatky SÚS** | 150.000,00 |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |
|  | **Věcná břemena** | 200.000,00 |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |
|  | **Archeolog. průzkum** | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |  |  |
|  | **Výběr. řízení** | 90.000,00 |  |  | 90.000,00 |  |  |  |  |
|  | **Evidence hydrantů** | 65.000,00 |  |  | 65.000,00 |  |  |  |  |
|  | **Výměna vodoměrů** | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 |  |  |  |  |
|  | **OST. NÁKL.Celkem** | **1,135.000,00** |  |  | **1,135.000,00** |  |  |  |  |

Dotace obcí :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| obec | Investiční dotace | Neinvestiční dotace | Dotace celkem |
| **Kunčina** | **109.979,00** |  | **109.979,00** |
| **Linhartice** | **32.164,00** |  | **32.164,00** |
| **Janůvky** | **5.020,00** |  | **5.020,00** |
| **Moravská Třebová** | **12.900,00** |  | **12.900,00** |
| **Radkov** | **8.800,00** |  | **8.800,00** |
| **Třebařov** | **\*27.500,00** |  | **\*27.500,00** |
| **Křenov** | **\*47.500,00** | **4.500,00** | **\*52.000,00** |
| **Staré Město** | **5.750,00** | **3.800,00** | **9.550,00** |
| **Koruna** | **1.250,00** |  | **1.250,00** |
| **celkem** | **250.863,00** | **8.300,00** | **259.163,00** |

\* U Křenova a Třebařova bude výše dotace ještě upravena na základě výsledků výběrových řízení (27.11.2019).